SISUKORD

- SISSEJUHATUS......................................................................................................3

- AGIILSE ARENDUSE ALUSTALAD JA PRINTSIIBID.........................................4
2.1. Peamised väärtused.........................................................................................4
2.2. Olulisemad printsiibid.......................................................................................4

- AGIILSETE METOODIKATE KASUTUSALAD......................................................5
3.1. Millal agiilseid metoodikaid kasutada.................................................................5
3.2. Millal agiilseid metoodikaid mitte kasutada.........................................................5

- SCRUM ARENDUSMEETOD...................................................................................6
4.1. SCRUM arendustsükkel...................................................................................6
4.2. SCRUMi kolm küsimust...................................................................................6
4.3. SCRUM artefaktid.............................................................................................6
4.4. SCRUM rollid...................................................................................................7

- MIKS ON SCRUM KÕIGE LEVINUM ARENDUSMEETOD?...................................8

- KOKKUVÕTE............................................................................................................9
VIIDATUD ALLIKAD....................................................................................................10

1. SISSEJUHATUS

Tänapäeva tarkvaraarenduses on kiirus, paindlikkus ja kliendi vajadustega arvestamine kriitilise tähtsusega. Traditsioonilised arendusmeetodid ei suuda alati kiiresti muutuvate turutingimustega sammu pidada, mistõttu on laialdaselt kasutusele võetud agiilsed metoodikad.

Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade agiilse tarkvaraarenduse põhiprintsiipidest, analüüsida nende rakendatavust erinevates projektides ning keskenduda lähemalt SCRUM-raamistikule, mis on hetkel maailmas kõige levinum agiilne arendusmeetod.

2. AGIILSE ARENDUSE ALUSTALAD JA PRINTSIIBID

Agiilne tarkvaraarendus on lähenemine, mille eesmärk on arendada tarkvara paindlikult, kiirelt ja kliendi vajadusi arvestades. Selle aluseks on Agiilne manifest (Agile Manifesto), mis kirjeldab nelja peamist väärtust ja 12 printsiipi (Agile Manifesto, s.a.).

2.1. Peamised väärtused

Agiilse manifesti kohaselt seatakse arendusprotsessis fookus järgmistele väärtustele:

- Inimesed ja suhtlus on olulisemad kui protsessid ja tööriistad.

- Töötav tarkvara on olulisem kui põhjalik dokumentatsioon.

- Koostöö kliendiga on olulisem kui lepingute läbirääkimine.

- Muutustele reageerimine on olulisem kui plaani järgimine.

2.2. Olulisemad printsiibid

Manifesti põhjal on välja kujunenud reeglid, mis aitavad tiimidel efektiivselt töötada:

- Kliendi rahulolu tagamine pideva ja varajase väärtuse pakkumise kaudu.

- Muutustega kohanemine ka arenduse hilisemas faasis.

- Töötava tarkvara sagedane väljastamine (nädala mastaabist paari kuuni).

- Arendajate ja äripoole (kliendi) igapäevane koostöö.

- Motiveeritud tiimide toetamine ja usaldus nende vastu.

- Lihtsuse hoidmine – mitte teha üleliigset tööd, mida pole vaja.

- Pidev enesearendamine ja tiimi protsesside korrapärane parendamine.

3. AGIILSETE METOODIKATE KASUTUSALAD

Agiilsed meetodid ei ole universaalne lahendus iga projekti jaoks. Nende edukas rakendamine sõltub suuresti projekti olemusest, kliendist ja meeskonnast.

3.1. Millal agiilseid metoodikaid kasutada

Agiilne lähenemine on kõige tulemuslikum järgmistes olukordades:

- Projekti nõuded ei ole alguses täpselt teada või need muutuvad dünaamiliselt.

- Projekt on tehnoloogiliselt keeruline või innovaatiline.

- Klient on valmis olema aktiivselt kaasatud ja jooksvalt tagasisidet andma.

- Töö on võimalik jagada väikesteks iseseisvateks iteratsioonideks.

- Arendusmeeskond on iseseisev, kogenud ja suudab ise otsuseid vastu võtta.

- Turule on vaja jõuda kiiresti ning reageerida esmasele kasutajate tagasisidele.

3.2. Millal agiilseid metoodikaid mitte kasutada

Agiilset lähenemist ei soovitata või on raske rakendada, kui:

- Projekti lõppnõuded ja skoop on väga ranged, fikseeritud ning muudatused välistatud.

- Klient ei saa või ei soovi arendusprotsessis ja koosolekutel osaleda.

- Dokumentatsioon peab olema detailne, etteplaneeritud ning seadusandlusega rangelt reguleeritud.

- Meeskond on väga suur, geograafiliselt hajutatud ja puudub otsene koostöövõimalus.

- Muudatuste sisseviimine hilisemas faasis on eluohtlik või majanduslikult ülimalt kallis.

4. SCRUM ARENDUSMEETOD

SCRUM on üks populaarsemaid agiilseid raamistikke, mis keskendub iteratiivsele ja inkrementaalsele arendusele, jagades pika protsessi lühikesteks hallatavateks tsükliteks.

4.1. SCRUM arendustsükkel

SCRUM töötab fikseeritud pikkusega sprinditsüklite kaupa, mis kestavad tavaliselt 1–4 nädalat. Üks tsükkel koosneb järgmistest etappidest:

- Sprindi planeerimine (Sprint Planning) – koosolek, kus valitakse toote nimekirjast tööd, mida sprindi jooksul tehakse.

- Sprindi arendustöö – meeskond töötab valitud ülesannete kallal eesmärgiga luua töötav tarkvaraosa.

- Daily Scrum ehk igapäevane koosolek – lühike 15-minutiline püstijalakooolek päeva plaanide joondamiseks.

- Sprindi ülevaade (Sprint Review) – sprindi lõpus toimuv demo, kus näidatakse valminud tööd kliendile ja huvipooltele.

- Sprint Retrospective ehk tagasivaade – meeskonna sisene analüüs, kus arutatakse, mis läks hästi ja mida järgmises sprindis parandada.

4.2. SCRUMi kolm küsimust

Igapäevasel Daily Scrum koosolekul vastab iga tiimiliige kolmele põhiküsimusele:

- Mida ma eile tegin?

- Mida ma täna teen?

- Mis on minu takistused?

4.3. SCRUM artefaktid

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks kasutatakse kolme peamist artefakti:

- Product Backlog – kogu projekti teadaolevate tööde ja nõuete prioriseeritud nimekiri.

- Sprint Backlog – konkreetsesse sprinti valitud ülesannete nimekiri, mille tiim kohustub täitma.

- Increment (Inkrement) – sprindi jooksul valminud ja testitud, potentsiaalselt üleantav töötav tarkvara osa.

4.4. SCRUM rollid

Raamistik määratleb täpselt kolm põhiseaduslikku rolli:

- Tooteomanik (Product Owner) – esindab klienti ja ärihuve, vastutab tootevisiooni ning Product Backlogi haldamise eest.

- Scrum Master – protsessi juht, kes tagab SCRUM reeglite järgimise, aitab tiimil efektiivselt töötada ning eemaldab töö takistused.

- Arendusmeeskond (Development Team) – ristfunktsionaalne spetsialistide grupp (arendajad, testijad, disainerid), kes reaalselt loob toote.

5. MIKS ON SCRUM KÕIGE LEVINUM ARENDUSMEETOD?

SCRUMi laialdane edu ja populaarsus tarkvaratööstuses tuleneb mitmetest olulistest eelistest:

- Lihtsus: Raamistikku on lihtne mõista ja selle põhireeglid on selged, võrreldes vanade ja kohmakate projektijuhtimismeetoditega.

- Kiire tagasiside: Tänu sprindiülevaadetele saab klient iga paari nädala tagant reaalselt toimivat tarkvara näha ja hinnata.

- Paindlikkus muudatusteks: Kuna plaanitakse ühe sprindi kaupa, saab uusi turuvajadusi või nõudeid sisse viia ilma kogu projekti ohtu seadmata.

- Parem meeskonnatöö: Igapäevased koosolekud ja tagasivaated suurendavad läbipaistvust, usaldust ning meeskonna ühist vastutust.

- Riskide vähendamine: Probleemid ja takistused tulevad ilmsiks kohe algfaasis, mitte projekti lõpus, säästes aega ja eelarvet.

6. KOKKUVÕTE

Agiilsed arendusmeetodid, eesotsas SCRUM raamistikuga, on muutnud seda, kuidas tänapäeval tarkvara luuakse. Lähtumine Agiilse manifesti väärtustest võimaldab meeskondadel hoida fookust töötaval tarkvaral ja reaalsel kliendiväärtusel, mitte bürokraatlikul dokumentatsioonil.

Kuigi agiilsus nõuab kliendilt suurt pühendumust ja meeskonnalt kõrget iseseisvust, kaaluvad selle pakutavad eelised – kiirus, paindlikkus ja riskide maandamine – enamasti üles traditsiooniliste meetodite eelised. SCRUMi juurutamine tagab, et arendusmeeskonnad suudavad püsida konkurentsivõimelised ka kõige kiiremini muutuvates ärikeskkondades.